Załącznik Nr do Zapytania ofertowego

SG.271.2.4.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie audytu przedwdrożeniowego, opracowanie i wdrożenie wspólnej dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) dla Gminy Wierzbno według najnowszej obowiązującej normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023 oraz przeprowadzenie zapoznania z wdrażanym SZBI, w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"

Przedmiotem zamówienia objęte są jednostki:

- Urząd Gminy Wierzbno, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbnie, Wierzbno 95, 07-111 Wierzbno

- Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie, Wierzbno 48, 07-111 Wierzbno

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypach, Krypy 59, 07-111 Wierzbno

Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotu zamówienia następujące etapy realizacji:

- Wykonanie audytu przedwdrożeniowego.

## Kontekst, założenia dotyczące zamówienia

  - Celem zamówienia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz systemów informatycznych Zamawiającego poprzez określenie niezbędnych elementów do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami ujętymi w: ISO/IEC 27001:2022 (PN-ISO/IEC 27001:2023), PN- ISO/IEC 27005:2022, PN-ISO/IEC 22301:2020 wynikających z przepisów prawa dla Urzędu Gminy Wierzbno,

  - Informacje ogólne o środowisku Zamawiającego:

    - Przetwarzanie informacji odbywa się są w formie papierowej oraz systemach informatycznych. Zamawiający zatrudnia około 89 osób.

    - Środowisko teleinformatyczne zawiera obecnie 5 urządzenia aktywne sieci, 2 serwery fizyczne, 4 serwery wirtualne, 2 NAS, 2 UTM  zlokalizowanych w siedzibie Urzędu Gminy.

  - Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy przekaże Wykonawcy dokumenty, którymi dysponuje w obszarze związanym z bezpieczeństwem informacji, w tym procedury wewnętrzne i wyniki przeprowadzonych audytów oraz szczegółową strukturę organizacyjną i informacje o środowisku teleinformatycznym, niezbędne do opracowania przez Wykonawcę wstępnego harmonogramu prac.

  - Przetwarzanie odbywa się w następujących lokalizacjach

- Zakres zamówienia

Usługa będzie obejmować swoim zakresem:

- audyt przedwdrożeniowy u Zamawiającego;

- audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usług

  - Audyt przedwdrożeniowy

Audyt przedwdrożeniowy ma na celu weryfikację poziomu spełnienia wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2023 przez Zamawiającego, w tym ocenę skuteczności zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych i prawnych stosowanych u Zamawiającego, w wszystkich obszarach określonych załącznikiem A do ww. normy.

  - Audyt bezpieczeństwa systemów informacyjnych

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w oparciu o wymagania załącznika A do normy ISO 27001 oraz wytycznych normy ISO 27002 w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych do świadczenia usług dla klientów Urzędu.

Audyt powinien zawierać także wskazania podatności systemów informatycznych: wskazanie podatności, wagi podatności, opis podatności, informacje dotyczące podatności w tym źródła zewnętrzne, rekomendacje co do sposobu postępowania

Wykonawca przy wykonywaniu umowy może oprócz audytorów wskazanych w formularzu ofertowym dodatkowo posiłkować się innymi pracownikami i współpracownikami Wykonawcy.

Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy innym pracownikom i współpracownikom nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, przy czym Wykonawca odpowiada za działania osób trzecich jak za działania własne.

Po zakończeniu audytu Wykonawca przygotuje i przekaże w formie elektronicznej oraz papierowej sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.

- Ogólne wymagania odnośnie do audytów.

Audyty zostaną przeprowadzone w lokalizacji Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem. Za zgodą Zamawiającego zdalnie można wykonywać czynności uzupełniające – np. przesyłanie materiałów lub wyjaśnień. Łączny czas trwania audytów nie może być krótszy niż 16 godziny robocze

  - Audyt Techniczny – wymagań zawartych w załączniku A normy ISO/IEC 27001

  - Audyt Systemowy – wymagań normy zawartych normie ISO/IEC 27001

  - Sporządzenie raportów w formie pisemnej (edytowalnej i nieedytowalnej

  - Przekazanie raportów do Zamawiającego

  - Wykonanie razem z Zamawiającym działań poaudytowych, w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym. Jeżeli występuje konieczność korekty dokumentacji, wykonuje ją Wykonawca.

Opracowanie dokumentacji i wdrożenie Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001;

Opracowanie przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów, przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów od strony merytorycznej i formalnej do stanu, który pozwala przekazać dokumenty jednostce certyfikującej, bez podejmowania działań redakcyjnych lub innych ingerencji w treść dokumentu ze strony Zamawiającego. Po stronie Zamawiającego leży jedynie uzgodnienie treści dokumentów z Wykonawcą.

  - Klasyfikacja informacji przetwarzanych u Zamawiającego

W ramach procesu klasyfikacji informacji Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania następujących prac:

- opracowanie metodyki klasyfikowania informacji przetwarzanych u Zamawiającego,

- opracowanie modelu podziału informacji przetwarzanych u Zamawiającego w zależności od poziomu ich wrażliwości i przeznaczenia,

- sklasyfikowanie wspólnie z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych informacji przetwarzanych u Zamawiającego,

- opracowanie raportu z procesu klasyfikacji informacji.

  - Szacowanie ryzyka utraty poufności, integralności i dostępności informacji przetwarzanych u Zamawiającego zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO/IEC 27005:2022

W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić proces szacowania ryzyka utraty poufności, integralności i dostępności informacji przetwarzanych u Zamawiającego, a w szczególności:

- opracować metodykę szacowania ryzyka spełniającą wymagania PN-ISO/IEC 27005:2022, optymalną ze względu na charakter działalności Zamawiającego,

- opracować kryteria akceptacji ryzyka i określić akceptowane poziomy ryzyk,

- przeprowadzić analizę i ocenę ryzyka u Zamawiającego zgodnie z wymaganiami normy ISO27005:2022, na którą się składa:

  - Identyfikacja i inwentaryzacja zasobów (aktywów informacyjnych) oraz ich właścicieli,

  - Identyfikacja zagrożeń dla zasobów,

  - identyfikacja i ocena podatności, które mogą być wykorzystane przez zagrożenia dla aktywów,

  - Identyfikacja i ocena skutków utraty poufności, integralności i dostępności w odniesieniu do aktywów,

  - ocena ryzyka,

  - opracowanie raportu z procesu szacowania ryzyka, uwzględniającego wszystkie zidentyfikowane ryzyka utraty poufności, integralności i dostępności informacji Zamawiającego;

  - opracowanie przy współudziale Kierownictwa Zamawiającego planu postępowania z ryzykiem.

- przeprowadzić analizę i ocenę ryzyka u Zamawiającego zgodnie z wymaganiami normy ISO 222301(BIA).

  - Opracowanie dokumentów niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Opracowanie wraz z przekazaniem praw autorskich dokumentów niezbędnych do opracowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami:

    - ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

zadania publiczne,

    - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

    - ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,

    - normy PN-ISO/IEC 27001:2023.

Wykonawca, na podstawie wyników uzyskanych w trakcie realizacji audytu przedwdrożeniowego, procesu klasyfikacji informacji oraz szacowania ryzyka, zobowiązany jest przedstawić elementy niezbędne do opracowania dokumentacji SZBI przez Zamawiającego a także wytypować procesy niezbędne do poprawnego funkcjonowania organizacji.

Wykonawca gwarantuje, że opracowana przez niego dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest zgodna z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 oraz wymaganiami certyfikacyjnymi jednostki certyfikującej systemy zarządzania na zgodność z normą ISO/IEC 27001, akredytowanej przez Polską jednostkę akredytującą wymienioną na stronie http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4.

W skład dokumentacji SZBI w szczególności wchodzą następujące polityki i procedury:

- Polityka bezpieczeństwa informacji  - definiująca jej cele strategiczne, zakres, wymogi prawne ochrony informacji, deklarację zaangażowania najwyższego kierownictwa.

- Księga systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zawierająca ogólny opis elementów SZBI, zasady: wdrożenia, stosowania, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia SZBI klasyfikację informacji, schemat organizacyjny kierowania sprawami bezpieczeństwa informacji.

- Mapa procesów objętych SZBI minimum 6 procesów (min. proces zarządzania i utrzymania SZBI, proces zarządzania ryzykiem, proces zarządzania incydentami (RODO, UoKSC), proces zarządzania dostawami (wybór-realizacja-zakończenie współpracy), proces zarządzania pracownikami (rekrutacja-zatrudnienie-zwolnienie), proces obsługi interesanta (obsługa wniosków). Schemat procesów należy przygotować w notacji BPMN (forma edytowalna).

- Deklaracja stosowania zabezpieczeń dla systemu bezpieczeństwa informacji wraz z przyporządkowanie aktualnie używanych w organizacji rozwiązań do wymagań normy.

- Metodyka szacowania ryzyka zgodnie z wymaganiami normy ISO27005:2022.

- Polityka ochrony danych osobowych (lub jej dostosowanie).

- Polityka i plany ciągłości działania (BCP) zgodny z wymaganiami określonymi w normie ISO 22301:2019.

- Wszystkie procedury i instrukcje stanowiące zestaw szczegółowych dokumentów, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SZBI:

  - Procedura nadzoru nad dokumentami

  - Procedura działań doskonalących, korygujących i zapobiegawczych

  - Procedura audytu wewnętrznego

  - Procedura nadzoru nad zapisami

  - Procedura przeglądu zarządzania

  - Procedura zarządzania incydentami

  - Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego organizacji

  - Procedura ewakuacji personelu i sprzętu z obiektów

  - Procedura klasyfikacji informacji wewnętrznych i zewnętrznych

  - Procedura oceny ryzyk generowanych przez strony zewnętrzne (klientów, dostawców, kooperantów, innych)

  - Procedura postępowania w przypadku odejścia pracownika z firmy

  - Procedura bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej (sieć, serwerownie, urządzenia łączności, inne elementy)

  - Procedura bezpieczeństwa fizycznego

  - Procedura pomiaru skuteczności SZBI

  - Dokumenty ustalające status systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy

  - Regulaminy definiujące prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji

  - Opracowanie formularzy i rejestrów będących integralną częścią w/w dokumentów w formie i treści odpowiedniej do potrzeb i woli Zamawiającego (zawartość merytoryczna oraz forma)

  - Inne niezbędne u Zamawiającego z punktu widzenia systemu bezpieczeństwa informacji (po ocenie potrzeb)

  - Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

- Analiza ryzyka u Zamawiającego zgodnie z wymaganiami normy ISO27005:2022:

  - Identyfikacja aktywów informacyjnych

  - Identyfikacja zagrożeń

  - Identyfikacja i ocena podatności, które mogą być wykorzystane przez zagrożenia dla aktywów

  - Identyfikacja i ocena skutków utraty poufności, integralności i dostępności w odniesieniu do aktywów

  - Ocena ryzyka

- Analiza ryzyka u Zamawiającego zgodnie z wymaganiami normy ISO222301(BIA)

- Wdrożenie dokumentów do stosowania, a w szczególności:

    - przygotowanie i przekazanie wytycznych odnośnie do elektronicznego nadzorowania dokumentów i zapisów, jeżeli potrzebne, konfiguracja ustawień

    - uzupełnienia zapisów wymaganych normą razem z Zamawiającym

    - konsultacje indywidualne z zakresu stosowania opracowanej dokumentacji

    - udzielenie wszelkiego wsparcia w celu uzyskania biegłego posługiwania się przez Zamawiającego systemem (nie mniej niż 20 godzin)

- Zapoznanie pracowników i kadry kierowniczej z systemem

Dla pracowników (orientacyjna liczba osób 89):

- Celem Zapoznania z systemem jest podniesienie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa informacji, ryzyk związanych z ich przetwarzaniem oraz zagrożeń cybernetycznych. Pracownicy powinni zdobyć wiedzę na temat zasad ochrony informacji w organizacji oraz roli, jaką pełnią w utrzymaniu i przestrzeganiu SZBI.

- Zakres tematyczny:

  - Podstawy SZBI: Wprowadzenie do norm i standardów związanych z bezpieczeństwem informacji (np. ISO/IEC 27001, RODO, itp.).

  - Polityki bezpieczeństwa informacji: Omówienie głównych polityk organizacji w zakresie ochrony danych i informacji.

  - Ryzyka i zagrożenia: Analiza typowych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji oraz technik wykorzystywanych przez cyberprzestępców.

  - Procedury ochrony informacji: Przedstawienie procedur dotyczących klasyfikacji, przetwarzania i przechowywania informacji w sposób bezpieczny.

  - Rola pracownika w SZBI: Zrozumienie odpowiedzialności pracowników za przestrzeganie zasad SZBI, w tym odpowiednie zarządzanie hasłami, szyfrowanie danych oraz zgłaszanie nieprawidłowości.

  - Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa: Procedury postępowania w przypadku wykrycia incydentu związane z bezpieczeństwem informacji (np. ataków cybernetycznych, wycieków danych).

  - Prawo i regulacje dotyczące ochrony danych i informacji: Omówienie przepisów prawnych i regulacyjnych, które wpływają na zarządzanie danymi i informacjami w organizacji

- Metodyka:

  - Wykłady teoretyczne: Prezentacje i omówienie podstawowych zagadnień związanych z SZBI.

  - Ćwiczenia praktyczne: Przykłady realnych incydentów bezpieczeństwa, scenariusze i case study do analizy i rozwiązania.

  - Dyskusje grupowe: Wymiana doświadczeń i poglądów między uczestnikami, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu praktycznych aspektów bezpieczeństwa informacji.

  - Testy wiedzy: Po zakończeniu zapoznania z SZBI uczestnicy powinni przejść test sprawdzający przyswojoną wiedzę.

- Forma:

  - Zapoznanie z SZBI powinno odbyć się w formie stacjonarnej.

  - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały dla każdego uczestnika (w formie papierowej lub elektronicznej).

- Organizacja i miejsce:

  - W siedzibie Zamawiającego.

- Czas trwania: Zapoznanie z systemem powinno trwać co najmniej 8 godzin, z możliwością podziału na dwie sesje, np. po 4 godziny, z przerwą obiadową.

- Ocena efektywności: Po zakończeniu należy ocenić poziom zrozumienia materiału przez uczestników, zarówno poprzez testy, jak i dyskusję.

Dla osób zarządzających (liczba osób 5):

- Celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy o roli kierownictwa w zapewnieniu skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji, umożliwiającego pełne wdrożenie i ciągłe doskonalenie SZBI w organizacji. Uczestnicy powinni zrozumieć swoje obowiązki związane z nadzorowaniem polityki bezpieczeństwa oraz wprowadzać działania zapewniające zgodność z normami i regulacjami.

- Zakres tematyczny

- Wprowadzenie do SZBI: Przegląd podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem informacji, normy ISO/IEC 27001, wymagania RODO, oraz znaczenie SZBI w kontekście organizacyjnym.

- Rola kierownictwa w SZBI: Omówienie odpowiedzialności osób zarządzających jednostką w zakresie wdrożenia, monitorowania i oceny skuteczności SZBI. Zrozumienie roli liderów w tworzeniu kultury bezpieczeństwa w organizacji.

- Planowanie i strategia SZBI: Jak stworzyć i wdrożyć długoterminową strategię bezpieczeństwa informacji, uwzględniając cele biznesowe i ryzyka związane z bezpieczeństwem informacji.

- Zarządzanie ryzykiem w SZBI: Zrozumienie procesów oceny, analizy i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji. Omówienie narzędzi i metod służących identyfikowaniu zagrożeń oraz wdrażania działań zaradczych.

- Polityki i procedury: Jak opracować i wdrożyć polityki bezpieczeństwa informacji oraz procedury operacyjne w zakresie ochrony danych i informacji. Przykłady polityk bezpieczeństwa, zarządzanie dostępem, zasady ochrony danych osobowych, zarządzanie incydentami.

- Zgodność z regulacjami: Zrozumienie przepisów prawnych i regulacji, takich jak RODO, które mają wpływ na politykę bezpieczeństwa informacji w organizacji. Jak zapewnić zgodność z wymogami prawnymi oraz audyty wewnętrzne.

- Monitorowanie i audyt SZBI: Nadzór nad monitorowaniem efektywności SZBI, w tym rola audytów wewnętrznych i zewnętrznych w utrzymaniu zgodności z wymaganiami. Jak przeprowadzać ocenę ryzyka i analizę bezpieczeństwa.

- Reagowanie na incydenty i ciągłość działalności: Opracowanie planów reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji. Jak stworzyć i wdrożyć plan ciągłości działania oraz plan odzyskiwania po awarii (disaster recovery).

- Doskonalenie SZBI: Strategie wprowadzania ciągłych usprawnień w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jak śledzić zmiany w technologii, przepisach prawnych i zagrożeniach, oraz dostosować SZBI do nowych wyzwań.

- Metodyka :

- Prezentacje teoretyczne: Wykłady wyjaśniające podstawowe zasady, metody i narzędzia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.

- Studia przypadków (case studies): Analiza rzeczywistych przykładów incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji i sposób, w jaki organizacje zarządzały sytuacjami kryzysowymi.

- Warsztaty praktyczne: Ćwiczenia, podczas których uczestnicy opracowują przykładowe polityki bezpieczeństwa, analizują ryzyko lub opracowują plan reagowania na incydent.

- Dyskusje i interakcje: Otwarte sesje, w których uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami stosowanymi w swoich organizacjach.

- Testy wiedzy i ocena: Krótkie testy sprawdzające przyswojoną wiedzę, mające na celu ocenę stopnia zrozumienia omawianych zagadnień.

- Forma:

  - Zapoznanie z SZBI powinno odbyć się w formie stacjonarnej.

  - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały dla każdego uczestnika (w formie papierowej lub elektronicznej).

- Organizacja i miejsce:

  - W siedzibie Zamawiającego.

- Czas trwania: powinno trwać co najmniej 8 godzin, z możliwością podziału na dwie sesje, np. po 4 godziny, z przerwą obiadową.

- Ocena efektywności: Po zakończeniu zapoznania z SZBI należy ocenić poziom zrozumienia materiału przez uczestników, zarówno poprzez testy, jak i dyskusję.

Wymagania dla firmy oraz osób realizujących przedmiot zamówienia:

Certyfikaty i doświadczenie firmy:

- Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien wykazać się certyfikowanym systemem SZBI ISO27001 utrzymywanym od co najmniej 3 lat,

- Wykonawca musi wykazać co najmniej 2 wdrożenia SZBI wg normy ISO27001 wykonane w podmiotach publicznych,

- Wykonawca przeprowadził co najmniej 4 audyty na rzecz podmiotów publicznych w zakresie SZBI zgodnego z wymaganiami normy ISO27001 w ostatnich 3 latach (należy przedstawić wykaz audytów),

Certyfikacje i doświadczenie zawodowe osób realizujących zamówienie

Co najmniej dwie osoby z zespołu opracowująca SZBI powinny posiadać ważny przez okres realizacji umowy co najmniej jeden z certyfikatów, które potwierdzają ich kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacji:

- ISO 27001 Lead Implementer: certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie wdrażania SZBI zgodnie z normą ISO 27001; lub

- ISO 27001 Lead Auditor: certyfikat potwierdzający umiejętności przeprowadzania audytów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; lub

- CISM (Certified Information Security Manager): certyfikat dla osób zarządzających bezpieczeństwem informacji; lub

- CISSP (Certified Information Systems Security Professional): certyfikat dotyczący profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Kierownik zespołu wdrażającego powinien wykazać się udziałem w co najmniej 2 wdrożeniach SZBI w podmiotach publicznych oraz posiadać co najmniej 1 z certyfikatów wymienionych powyżej