UMOWA  NR …………/2025

W dniu ….2025 r. pomiędzy:

Gminą Wierzbno, 07-111 Wierzbno 90, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Emila Wąsowskiego,

za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Wierzbno – Marty Haładaj

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”.

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Projekt budowlany dla inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno.

2. W zakres opracowania wchodzi:

- pozyskanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji,

- przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.),

- uzyskanie warunków technicznych do projektowania, wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej – 4egz. + wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiającym,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 4 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym),

- wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym),

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym),

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – załączyć do każdego egzemplarza dokumentacji + wersja elektroniczna  w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

3. Zamawiający zastrzega, że wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, w tym m.in.

koszty uzyskania map i wszelkich niezbędnych uzgodnień ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2024 r. poz.725 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia (wizja lokalna),

- konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowania dokumentacji,

- projekt należy uzgodnić z Zamawiającym, właścicielami dróg, właścicielami urządzeń

- infrastruktury i innymi jednostkami w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę,

- opisanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych (bez podawania nazw),

- wykonanie innych niezbędnych prac do kompleksowego wykonania całości zadania,

- pokrycie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem zadania (m.in. koszt uzyskania

- map i wszystkich niezbędnych uzgodnień).

6. Projektowaną sieć należy przyłączyć do istniejącej sieci oraz nowopowstającej Ułożenie sieci należy uzgodnić i zaplanować w działkach prywatnych, w pasie dróg gminnych – szczegółowe wytyczne znajdują się w załączniku nr 8 do SWZ tj. PFU.

7. Dokumentacja projektowa ma obejmować swoim zakresem budowę sieci wodociągowej wraz z  niezbędnym uzbrojeniem.

8. Dokumentacja projektowa musi zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,      odpowiednimi rozporządzeniami, warunkami technicznymi i normami, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r .poz. 725 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). Kosztorys inwestorski obejmujący zaprojektowane roboty musi zostać opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

§ 2

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac     projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną i uzgodnioną dokumentację projektową w  wymaganej przez Zamawiającego ilości egzemplarzy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać w całości praw i obowiązków    wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

§ 3

Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia, a Wykonawca zobowiązuje się do występowania w imieniu Zamawiającego o wymagane uzgodnienia i warunki techniczne.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umowy podczas wykonywania prac projektowych.

§ 5

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 8 miesięcy.

      - Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołów traktuję się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

      - Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części stanowiącej umówiony przedmiot odbioru w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna i wykonana zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 6

- Strony ustaliły ryczałtową wartość zamówienia za część ……….na kwotę:

cena netto: ………………………….. zł. (słownie: ……………………………………)

podatek VAT 23 % tj. ……………….. zł  (słownie: ……………………………………..)

cena brutto: …………………. (słownie: …………………………………………………….)

- Kwota, o której mowa w ust 1 obejmuje również koszty wykonawcy poniesione na uzyskanie uzgodnień, zapewnień, warunków technicznych, wykonanie map do celów projektowych oraz  kosztów koniecznych badań i ekspertyz.

- W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za czynności wykonane do dnia przerwania  prac ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania  robót, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 7

- Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura, płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest odebranie przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez uwag.

- Wynagrodzenie za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 8

1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się podpisać z Zamawiającym umowę o  pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w zakresie:

- czuwania w toku realizacji robót na budowie nad zgodnością rozwiązań technicznych,

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami,

- uzupełniania szczegółów projektowych oraz wyjaśniania wykonawcy robót wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,

- uzgadniania z inwestorem i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych względem rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej.

§ 9

- Wraz z podpisaniem protokołów zdawczo – odbiorczych, o których mowa w § 5 ust.3      niniejszej umowy, Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowanej     dokumentacji projektowej.

- W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający może bez zgody Wykonawcy i bez     dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i     ilościowych:

1) użytkować opracowania projektowe na własny użytek  i  przekazywać  opracowania         lub ich dowolną część, także ich kopie:

a)  innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych  opracowań projektowych,

b) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych jako część specyfikacji warunków zamówienia,

c) innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót

budowlanych,

d) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

2) powielać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką, z tym, że Zamawiający nie może zbywać opracowań projektowych ani ich części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora.

3.Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu zawarte jest w wynagrodzeniu o którym mowa w § 6.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową na okres  24 miesięcy.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

- W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania opracowania projektowego lub jego części, z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w  ust. 1, jeżeli reklamował wadę w dokumentacji projektowej przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych  i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych,  jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

§ 11

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do  wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu określonego w § 5 pkt. 1 umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których w dniu podpisania umowy nie można było przewidzieć, a w  szczególności:

- zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy skutkujące koniecznością   powtórzenia wykonania opracowań,

- wystąpiła niezgodność pomiędzy częścią opisową, a kartograficzną ewidencji gruntów,

- przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień  i decyzji administracyjnych,

- nastąpił sprzeciw właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.) niezbędnych do prac projektowych,

- wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej  wcześniej  do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia,

- wystąpiły okoliczności niezależne od stron umowy, powstałe w wyniku zmian ustaleń organów biorących udział w procesie uzgadniania dokumentacji projektowej powodujących zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- z powodu wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie  można było zapobiec mimo dochowania należytej  staranności, w tym wprowadzenia na obszarze powiatu węgrowskiego lub obszarze całego kraju obostrzeń związanych  pandemią SARS-Cov-2.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w ust. 2, zmiana terminu określonego w § 5 pkt. 1 następuje tylko o taką ilość dni, jaką wynosi rzeczywisty czas trwania tej  okoliczności.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w                  § 6 ust. 1 umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których w dniu podpisania umowy nie można było przewidzieć, a w szczególności:

- w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT,

- w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy skutkujących koniecznością powtórzenia wykonania opracowań,

- wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, powstałych w wyniku zmian ustaleń organów biorących udział w procesie uzgadniania dokumentacji projektowej, powodujących zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, do jej wyliczenia stosuje się  zasady jak przy wyliczeniu ceny oferty.

§ 12

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony są zobowiązane do  zapłaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2.

- Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 456 ustawy z dn.11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia w wysokości 0,2 % ustalonego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu zapłaty ustalonego na fakturze,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności                                   - w wysokości 20% ustalonego wynagrodzenia umownego,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu projektu w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego dostarczenia, z uwzględnieniem zapisów § 11 ust.2 niniejszej umowy,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad                             - w wysokości 0,2 % ustalonego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wad.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych określonych w ust. 2              z  wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 13

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się p. Magdalenę Dębowską, tel. 25 793 44 95 wew. 32, mail: m.debowska@gminawierzbno.pl

§14

- Z dniem zawarcia umowy, Strony powierzają sobie nawzajem przetwarzanie danych

osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy i w zakresie minimalnym, ale niezbędnym

do wykonania niniejszej umowy.

- Strony zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie                           z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (L 119/1).

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2, i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności Wykonawca     zobowiązuje się do stworzenia i stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych     odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych, informatycznych i organizacyjnych     wymaganych przepisami, o których mowa w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych udostępnionych                                        i     powierzonych przez Zamawiającego.

- W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, wskazując     okoliczności zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych.

- Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające     stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 39     ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2.

- Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich  na skutek niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty.

- Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace w trakcie których będą przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejszą umową. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek przetwarzania przez     podwykonawców danych osobowych niezgodnego z niniejszą umową lub przepisami prawa     powszechnie obowiązującego.

- Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez Zamawiającego, osoby i podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty pomieszczeń i sprzętu używanego, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania niniejszej umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych. Wykonawca jest zobowiązany do  zastosowania się do zaleceń kontrolujących

- Wykonawca przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do Zamawiającego     dopełni wszystkich obowiązków związanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem danych     osobowych zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt. 1.

- Wykonawca dopełni obowiązku informacyjnego wobec osób, od których pozyska dane i     przekaże je do Zamawiającego.

§ 15

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 17

Sprawy sporne dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach dwa egz. dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							 WYKONAWCA