Nr sprawy: IZP.271.1.2023

Specyfikacja warunków zamówienia

Zamawiający:

Gmina Wierzbno

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 2   o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych                                                                  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej PZP na „robotę budowlaną” pn.:

„Poprawa infrastruktury drogowej

na terenie Gminy Wierzbno”

### Identyfikator postępowania:

### ocds-148610-ad66172b-b112-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podst. art. 275 pkt. 2 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. PZP.

„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie

gminy Wierzbno”

Gmina Wierzbno, powiat węgrowski, woj. mazowieckie

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wierzbno 07-111

- Cierpięta nr działki 299

- Cierpięta nr działki 101

- Majdan nr działki 47 i 65

- Helenów nr działki 44

- Adamów nr działki 15

- Natolin nr działki 54

- Brzeźnik nr działki 395/1

- Czerwonka – Folwark nr działki 510 i 400

- Czerwonka nr działki 214

- Soboń I etap nr działki  400

- Wierzbno nr działki 430

- Wierzbno nr działki 413

- Kazimierzów nr działki 83, 231 K, 166 i 453 C

- Świdno nr działki 73

- Świdno Emin I etap nr działki 33

- Soboń II etap nr działki 33

- Świdno Emin II etap nr działki 33

Opracowała:

Magdalena Dębowska

Zatwierdził:

Emil Wąsowski – Wójt Gminy Wierzbno

Spis treści

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	2

I.	Nazwa i adres Zamawiającego	4

II. Adres strony internetowej	5

III. Ochrona danych osobowych	5

IV. Tryb udzielania zamówienia	7

V. Opis przedmiotu zamówienia	8

VI. Podwykonawstwo	21

VII. Termin wykonania zamówienia	21

VIII.Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia,                                 o których mowa  w art. 108 ust. 1 i art. 109 ustawy PZP	21

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania	23

X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe)	24

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów	28

XII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia	29

XIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy	30

XIV. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje  o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania  i odbierania korespondencji elektronicznej	31

XV. Opis sposobu przygotowania i składania oferty	34

XV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami	36

XVI. Wymagania dotyczące wadium	36

XVII. Termin związania ofertą	37

XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty	37

XIX. Sposób oraz termin składania ofert	39

XX. Termin otwarcia ofert	39

XXI. Sposób obliczania ceny	40

XXII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert	41

XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	42

XXIV. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany	43

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy	43

XXVI.   Prowadzenie procedury wraz z negocjacjami	45

XXVII.   Wykaz załączników do SWZ	46

# Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Wierzbno

Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno

NIP: 8241803704

REGON: 711582210

powiat: węgrowski

województwo: mazowieckie

tel. 25 793 45 72

e-mail: ug@gminawierzbno.pl

www.gminawierzbno.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  www.gminawierzbno.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

# II. Adres strony internetowej

Na n/w stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem  o udzielenie zamówienia: https://gminawierzbno.pl/bip/

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

# III. Ochrona danych osobowych

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzbno, adres: Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno, tel. 25 793 44 95

- administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodwierzbno@interia.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 
o udzielenie zamówienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

# IV. Tryb udzielania zamówienia

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 2 PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

- Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych 
o jakich mowa w art. 3 ustawy PZP.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.

- Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) obejmują następujące rodzaje czynności: prace fizyczne w zakresie robót ziemnych, odwodnienia, wykonywania podbudowy, robót nawierzchniowych.

- Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, 
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu Harmonogramu szczegółowego realizacji inwestycji, zwanego dalej „Harmonogramem” nie później niż 3 dni robocze przed podpisaniem umowy, jak również jego aktualizacji na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego żądania. Jeżeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie będą odpowiadały Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić Zamawiającego 
w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wskazań, z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska.

- Zamawiający przewiduje zapłatę zaliczki o łącznej wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający wypłaci zaliczkę w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

- Podstawą wypłacenia zaliczki jest faktura zaliczkowa wystawiona przez Wykonawcę.

- Zamawiający udzieli zaliczki po wystąpieniu przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o zaliczkę.

- Wniosek powinien zawierać:

- kwotę wnioskowanej zaliczki;

- proponowany termin wypłaty i rozliczenia zaliczki;

- numer rachunku, na który zaliczka ma zostać wypłacona.

# V. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia pn.:„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbno”.

W ramach zadania będzie przebudowanych łącznie 17 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 9, 196 km., tj. drogi: Cierpięta 0,441 km, Cierpięta 0,495 km, Majdan 0,540 km, Helenów 0,445 km, Adamów 0,347 km, Natolin0,891 km, Brzeźnik 0,696 km, Czerwonka – Folwark 0,320 km, Czerwonka 0,493 km, Soboń I etap 0,995 km, Wierzbno 0,3250 km, Wierzbno 0,3125 km, Kazimierzów 0,993 km, Świdno 0,300 km, Świdno Emin I etap 0,995 km, Soboń II etap 0,570 km, Świdno Emin II etap 0,300 km.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. (szczegółowy zakres ujęty został w dokumentacji projektowej):

- Droga Cierpięta działka nr 299 o długości 0,441 km.

Przedmiotowa droga będzie przebudowywana jednoetapowo.

Początek odcinka  km 0+007 od skrzyżowania w miejscowości Cierpięta z drogą powiatową nr 2247W Cierpięta - Jaworek (granica pasa drogowego)a koniec odcinka km 0+448,60 do skrzyżowania z drogą nr 2247W Kałuszyn(granica powiatu – Wierzbno - Roguszyn ( granica pasa drogowego).

Przebudowana droga będzie miała nawierzchnię jezdni bitumiczną szerokości 5,50 m. Ponadto przewiduje się uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym  i oznakowanie pionowe.

Roboty drogowe będą polegały m.in. na: wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu ścieku korytkowego szer. 40cm  z betonowej kostki brukowej, ustawieniu krawężnika betonowego najazdowego 15/22, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem –grubość warstwy 15 cm z doziarnieniem  100%, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm –grubość warstwy 10 cm, wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm,  wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm.

- Droga Cierpięta działka nr 101 o długości 0,495 km

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierpięta odcinek długości  495mb km 0+005 – 0+500.  Początek opracowania  km 0+005,00  od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 2247W Kałuszyn – Roguszyn (granica pasa drogowego), natomiast koniec w km 0+500,00 (koniec działki gminnej)

Droga  posiada zdeformowaną nawierzchnię żwirową o  szerokości 3,00 m.

W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na: wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem –grubość warstwy,  15 cm z doziarnieniem  100%, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm –grubość warstwy  10 cm, wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm, wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy. Na całej długości projektowanej drogi  przewidziano jeden przekrój normalny.  Przekrój normalny PN NR 1 i dotyczy  km 0+005 do km 0+500.

- Droga Majdan nr działki 41 i 65 o dł. 540 z.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Majdan odcinek długości  470 mb km 0+000 – 0+470.  Początek opracowania  km 0+00,00  od granicy z gmina Kałuszyn, natomiast koniec w km 0+470,00 za ostatnią zabudową oraz odcinek długości 70 m od skrzyżowania w kierunku centrum wsi. Przedmiotowa droga przebiega  przez teren leśne i zabudowane miejscowości Majdan. Wójt Gminy Wierzbno informuje, że  działki nr ewidencyjny gruntu 47 i 65 położone w obrębie wsi Majdan   stanowią drogę gminną, niezaliczoną do żadnej kategorii  dróg publicznych stosownie do przepisów art.8 ust.1w związku  z art. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz.470) . Wzdłuż przebudowywanej drogi występują obszary leśne i  zabudowa indywidualna  wsi Majdan.  Droga  posiada zdeformowaną nawierzchnię żwirową  szerokości 4,00 m.  W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na: wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej, roboty ziemne (wykopy i nasypy), wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem –grubość warstwy,  15 cm z doziarnieniem  100%,   wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm –grubość warstwy  10 cm, wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm, wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy.

- Droga Helenów nr działki 44, dł. 445 m.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Helenów odcinek długości  495mb km 0+005 – 0+500.  Początek opracowania  km 0+005,00  od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 2247W Kałuszyn – Roguszyn (granica pasa drogowego), natomiast koniec w km 0+450,00 (koniec działki gminnej). Wójt Gminy Wierzbno informuje, że  działka nr ewidencyjny gruntu 44 położona w obrębie wsi Helenów stanowi drogę gminną, niezaliczoną do żadnej kategorii  dróg publicznych stosownie do przepisów art.8 ust.1w związku  z art. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz.470 ). Rada Gminy Wierzbno nie podejmowała żadnych uchwał o zaliczeniu drogi zlokalizowanej na działce  nr ewid. gr. 44 położonej w obrębie wsi Helenów do kategorii dróg publicznych. Projektowana inwestycja pn. Przebudowa drogi w miejscowości Helenów dotyczy drogi gminnej nie publicznej,  dlatego też zarządca drogi na mocy art. 39 ust. 6 ustawy  o drogach publicznych nie jest zobowiązany do budowy kanału technologicznego w pasie drogowym. Przedmiotowa droga przebiega  przez teren zabudowany miejscowości Helenów. W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na: wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem –grubość warstwy15 cm z doziarnieniem 50%, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm –grubość warstwy 10 cm, wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm, wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm.

- Droga Adamów nr działki 15, dł. 347 m.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamów odcinek długości  347mb km 0+000 – 0+347.  Początek opracowania  km 0+000,00 –początek wsi Adamów, natomiast koniec w km 0+347,00 – granica administracyjna ze wsią Natolin.

Przedmiotowa droga przebiega  przez teren zabudowany miejscowości Adamów

Wzdłuż przebudowywanej drogi występuje  zabudowa indywidualna  wsi Adamów. Droga  posiada zdeformowaną nawierzchnię żwirową  szerokości 5,00 m wymagającą przebudowy

W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na:  wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej,  wykonaniu podbudowy stabilizowanej cementem(warstwa dolna) i z kruszywa, łamanego (warstwa górna), wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm, wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy i istniejącego rowu.

- Droga Natolin Nr działki 54, dł. 891 m

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Natolin odcinki długości 765, 45 i 81. Łącznie 891,00m. Początek opracowania km 0+000,00 – początek wsi Natolin, natomiast koniec w km 0+765,00 koniec wsi Natolin. Przedmiotowa droga przebiega  przez teren zabudowany miejscowości Natolin. Wzdłuż przebudowywanej drogi występuje  zabudowa indywidualna wsi Natolin. Droga posiada zdeformowaną nawierzchnię żwirową  szerokości 5,00m wymagającą przebudowy. Projektowane zagospodarowanie terenu. W zakres opracowania wchodzą następujące roboty drogowe polegające na: wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy stabilizowanej cementem (warstwa dolna) i z kruszywa łamanego (warstwa górna), wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm, wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, remoncie przepustu. Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy i istniejącego rowu .

- Droga Brzeźnik nr działki 395/1, dł. 696 m.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzeźnik odcinek długości  696 mb km 0+004 – 0+400. Początek opracowania  km 0+004,00 od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 4245W Wierzbno - Walentów, natomiast koniec w km 0+700,00 (ostatnia zabudowa). Wójt Gminy Wierzbno informuje, że  działka nr ewidencyjny gruntu 295/1 położona w obrębie wsi Brzeźnik  stanowi drogę gminną, niezaliczoną do żadnej kategorii dróg publicznych stosownie do przepisów art.8 ust.1w związku  z art. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.470).  Wzdłuż przebudowywanej drogi występuje zabudowa indywidualna wsi Brzeźnik oraz grunty rolne. Droga  posiada zdeformowaną nawierzchnię żwirową szerokości zmiennej od 5,00 do 3,00 m. Projektowane zagospodarowanie terenu. W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na: wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem –grubość warstwy, 15 cm z doziarnieniem  100%, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm –grubość warstwy                       10 cm, wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm,  wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, wykonaniu zjazdów indywidualnych do posesji. Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy.

- Droga Czerwonka – Folwark nr działki 510 i 400, dł. 320 m.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czerwonka - Folwark odcinek długości  320mb km 0+000 – 0+320.  Początek opracowania  km 0+000,00  od granicy pasa drogowego z drogą powiatową nr 2247W Kałuszyn - Roguszyn, natomiast koniec w km 0+320,00 (ostatnia zabudowa). Wójt Gminy Wierzbno informuje, że  działka nr ewidencyjny gruntu 510 położona w obrębie wsi Czerwonka- Folwark   stanowi drogę gminną, niezaliczoną do żadnej kategorii  dróg publicznych stosownie do przepisów art.8 ust.1w związku  z art. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz.470).

Wzdłuż przebudowywanej drogi występuje  zabudowa indywidualna  wsi Czerwonka - Folwark.  Droga  posiada zdeformowaną nawierzchnię brukową i bitumiczną szerokości zmiennej od  3,00 do 4,00m.Projektowane zagospodarowanie terenu. W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na: roboty ziemne, wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4, 0/31,5mm na poszerzeniach i  miejscach rozbiórek istniejącej nawierzchni – w. gr. 15 cm, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm –grubość warstwy 15 cm na całości projektowanej jezdni, wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm, wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, wykonaniu zjazdów indywidualnych do posesji, oznakowanie pionowe. Odwodnienie drogi powierzchniowe za pomocą projektowanego ścieku z kostki brukowej oraz poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy.

- Droga Czerwonka nr działki 214, dł. 493 m.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czerwonka odcinek długości  493 mb km 0+000 – 0+493.  Początek opracowania  km 0+000,00  od granicy pasa drogowego z drogą powiatową nr 2247W Kałuszyn - Roguszyn, natomiast koniec w km 0+493,00 (ostatnia zabudowa). Wójt Gminy Wierzbno informuje, że  działka nr ewidencyjny gruntu 214 położona w obrębie wsi Czerwonka stanowi drogę gminną, niezaliczoną do żadnej kategorii  dróg publicznych stosownie do przepisów art.8 ust.1w związku  z art. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz.470). Wzdłuż przebudowywanej drogi występuje  zabudowa indywidualna  wsi Czerwonka.  Droga  posiada zdeformowaną nawierzchnię brukową i bitumiczną szerokości zmiennej od 4,00 do 3,00 m. Projektowane zagospodarowanie terenu. W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na: wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm –grubość warstwy 10 cm, wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm, wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm., wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, wykonaniu zjazdów indywidualnych do posesji. Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy. Projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu. Na całej długości projektowanej drogi  przewidziano dwa przekroje normalne. Przekrój normalny PN NR 1 i dotyczy  km 0+000 do km 0+092 i PN 2 km 0+107 do km 0+493. Odcinek w km 0+092 d0 0+107 – jako zmienny z szerokości jezdni 4,00m na 3,00m.

- Droga Soboń I etap nr działki 400, dł. 995 m.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 420921W w miejscowości Soboń odcinek długości  995mb, km 0+000 – 0+995.  Początek opracowania  km 0+000,00  przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4244W Wierzbno - Karczewiec , natomiast koniec w km 0+995,00. Przedmiotowa droga przebiega  przez teren zabudowany miejscowości Soboń.

Wzdłuż przebudowywanej drogi występuje  zabudowa indywidualna  wsi Soboń. Droga posiada zdeformowaną nawierzchnię bitumiczną i żwirową  szerokości 4,00 m. W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na: wykonaniu poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem –grubość warstwy 15 cm z doziarnieniem  50%, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm –grubość warstwy10 cm, wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm, wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy.     Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania przyległego terenu. Na całej długości projektowanej drogi  przewidziano dwa przekroje normalne. Przekrój normalny PN NR 1 i dotyczy  km 0+000 do km 0+955.

- Droga Wierzbno nr działki 430, dł. 250 m.3

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno odcinek długości  250mb km 0+000 – 0+250.  Początek opracowania  km 0+000,00od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 4249W Wierzbno - Grębków, natomiast koniec w km 0+250,00 w miejscowości Wierzbno. Droga posiada zdeformowaną nawierzchnię żwirową  szerokości 5,00 m wymagającą przebudowy. W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na: wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy stabilizowanej cementem(warstwa dolna) i z kruszywa,  łamanego (warstwa górna), wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm,  wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy i istniejącego rowu.

- Droga Wierzbno nr działki 413, dł. 125 m.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzbno odcinek długości  125mb km 0+000 – 0+125.  Początek opracowania  km 0+000,00 od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 2247W Kałuszyn – Roguszyn (granica pasa drogowego), natomiast koniec w km 0+125,00 (pierwszy zakręt).

W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na: wykonaniu koryta w istniejącej drodze żwirowej, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm –grubość warstwy 20cm., wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowe,  ustawieniu krawężnika betonowego najazdowego 22x15 wraz z ławą betonową z oporem, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy.

- Droga Kazimierzów nr działki 83,231K, 166 i 453 C o dł. 993 m.

Działki objęte inwestycją:

- obręb Cierpięta: 166, 453,

- obręb Kazimierzów: 83, 231.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 420903W Żarnówka - gr. gminy

Grębków - Kazimierzów - gr. gminy Kałuszyn-Garczyn, na długości 0,993 km, w miejscowościach Cierpięta i Kazimierzów, w gminie Wierzbno. Przebudowa odbywa się na odcinku od istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno– Roguszyn – Korytnica – Paplin w miejscowości Cierpięta, do środka zwartej zabudowy miejscowości Kazimierzów.

W zakres inwestycji objętej niniejszym zgłoszeniem wchodzą następujące roboty: pielęgnacja drzew i wycinka krzaków, będących w kolizji, usunięcie zawyżonych poboczy i zalegającego humusu, korekta profilu poprzecznego i podłużnego jezdni drogi, ulepszenie podłoża oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni jezdni z dwóch warstw masy mineralno asfaltowej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie zjazdów do nieruchomości, odtworzenie rowów, wykonanie drenu rozsączającego, montaż znaków pionowych, zmianę oznakowania poziomego w obrębie włączenia z drogą powiatową. remont przepustu pod koroną drogi.

- Droga Świdno nr działki 73, dł. 300 m.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Świdno odcinek długości  300 mb km 0+000 – 0+300.  Początek opracowania  km 0+000,00  od dranicy pasa drogowego z drogi gminnej nr 420917W , natomiast koniec w km 0+300,00 (koniec zabudowy). Wzdłuż przebudowywanej drogi występuje zabudowa indywidualna wsi Świdno.  Droga posiada zdeformowaną nawierzchnię żwirową szerokości 3,00m. W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na:  wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem –grubość warstwy, 15 cm z doziarnieniem  100%, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm –grubość warstwy10 cm, wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm, wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy.

- Droga Świdno Emin etap I, nr działki 33, dł. 995

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 420917W w miejscowości Świdno odcinek długości 995mb, km 0+000 – 0+995. Początek opracowania  km 0+000,00od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno - Walentów, natomiast koniec w km 0+995,00 (kolonia Świdno). Wzdłuż przebudowywanej drogi występuje zabudowa indywidualna wsi kol. Świdno. Droga posiada zdeformowaną nawierzchnię żwirową  szerokości 4,00 m. W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na:wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem –grubość warstwy 15 cm z doziarnieniem  100%, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm – grubość warstwy 10 cm, wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm, wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy.

- Droga Świdno Emin etap II, nr działki 33, dł. 300m.

Przedmiotowa droga będzie przebudowywana jednoetapowo . Początek odcinka  km 0+000 kol. Świdno  a koniec odcinka km 0+0+300 ostatnia zabudowa kol. Świdno.  Przebudowana droga będzie miała nawierzchnię jezdni bitumiczną szerokości 5,00  m. Ponadto przewiduje  uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym i oznakowanie pionowe. Wzdłuż przebudowywanej drogi występuje  zabudowa indywidualna  wsi kol. Świdno. Droga  posiada zdeformowaną nawierzchnię żwirową  szerokości 4,00 m. W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na: wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem – grubość warstwy                       15 cm z doziarnieniem 100%, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm –grubość warstwy10 cm, wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm,  wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm.           Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy.

- Droga Soboń II etap, nr działki 33, dł. 570 m.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 420921W  Soboń – Wyczółki odcinek długości  570 mb, km 0+000 – 0+570.  Początek opracowania  km 0+000,00  za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4244W Wierzbno - Karczewiec, natomiast koniec w km 0+570,00 –koniec miejscowości Soboń. Wzdłuż przebudowywanej drogi występuje  zabudowa indywidualna  wsi Soboń.  Droga  posiada zdeformowaną nawierzchnię  żwirową  szerokości 4,00 m. W zakres opracowania wchodzą  następujące roboty drogowe polegające na: wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem – grubość warstwy 15 cm z doziarnieniem 50%, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm – grubość warstwy 10cm, wykonaniu nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm, wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 4cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy.

Szczegółowy zakres robót określony został w:

    - dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projektach stałej organizacji ruchu                                           – załącznik nr 10 do SWZ

Gwarancja wynosiła będzie 60 miesięcy.

Wspólny słownik zamówień:

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania teren pod budowę i roboty ziemne

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233320-8 Fundamentowanie dróg

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

Wykonawca, przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej, zobowiązany będzie do:

- stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j.  Dz. U. z 2021 poz. 1213 z późn. zm.),

- prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami, warunkami, opiniami itp., zatwierdzonymi projektami oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,

- załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego wynikających z wydanych decyzji, uzgodnień itp.,

- obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz. (do zdania Zamawiającemu), jak również zgłoszenie jej w ośrodku geodezyjnym,

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie aktualnej (ważnej) i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania),

- właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz placu budowy,

- organizacji i zagospodarowania placu budowy i zaplecza budowy oraz, w razie potrzeby, wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- ustanowienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje (kierownik budowy zobowiązany będzie do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Zmawiającego),

- zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonania dokumentacji powykonawczej,

- zagospodarowania powstałych podczas prowadzenia robót odpadów; utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej,

- utrzymania placu budowy,

- doprowadzenia po zakończeniu robót terenu budowy do stanu pierwotnego, demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót,

- opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz zakupu i ustawienia na czas realizacji robót oznakowania zgodnego z tym projektem oraz jego demontażu po zakończeniu robót.

UWAGA! O terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca ma obowiązek powiadomić organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określone w:

1)   dokumentacji projektowej,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami,

- kosztorysie ofertowym,

- obowiązujących normach.

Mogące występować w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji kosztorysowej wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Mogące występować w dokumentach zamówienia wraz z załącznikami wskazania norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego

Wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne, jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp.

Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne  i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółową specyfikację itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa,

Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie  z dokumentacją projektową itd.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej  o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

# VI. Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

# VII. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 października 2023 r.

Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego najpóźniej po upływie powyższego terminu, pod warunkiem zakończenia robót w każdej części zamówienia.                       W przypadku, gdy wszystkie części zamówienia zostaną wykonane przed upływem tego terminu, Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego niezwłocznie.

# VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia,                                 o których mowa  w art. 108 ust. 1 i art. 109 ustawy PZP

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu,

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego  w SWZ.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

  - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych (milion zł.),

  - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 2 000 000,00 zł. (dwa miliony zł.).

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że

- dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                                                                         (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegająca na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego każda o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto – zał. nr 3.

Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w BZP.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Szczegółowe wymagania dotyczące podmiotów zobowiązanych zostały określone w dziale XI SWZ.

# IX. Podstawy wykluczenia z postępowania

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 108 ust. 1 PZP;

- w art. 109 ust. 1 pkt. 1) i 4) PZP tj.

  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt. 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.

# X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe)

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;

- Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

- Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych 
z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 3 do SWZ;

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ;

- oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy - załącznik nr 4 do SWZ;

- dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę 1 000 000 złotych;

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 
w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 1 p.z.p. - załącznik nr 2 do SWZ.

5.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 
pkt 2), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w ust. 4 pkt 3), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa 
w ust. 4 pkt 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed ich złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 6 stosuje się.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1)	może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 670), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

- podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń 
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają 
w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

# XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w dziale X SWZ.

# XII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowiony pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym  w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.

- Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

- W odniesieniu do warunków określonych w dziale VIII SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę w postępowaniu (nie musi spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w dziale VIII pkt. 1 SWZ.

- Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  W takim przypadku oświadczenia i/lub dokumenty wymienione w dziale IX SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera projekt umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

- Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści wybranej oferty.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy PZP oraz w sposób i na warunkach określonych  w projekcie umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

# XIV. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje  o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania  i odbierania korespondencji elektronicznej

      - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

      - Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

      - Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pani/Pan Magdalena Dębowska,  tel. 25 749 44 93, e-mail:    m.debowska@gminawierzbno.pl

      - Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:  https://gminawierzbno.pl/bip/

      - Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

      - Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-ad66172b-b112-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

      - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

      - Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

      - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

      - Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

13. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

14. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówieniaoraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres

e-mail:  m.debowska@gminawierzbno.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

# XV. Opis sposobu przygotowania i składania oferty

  - Informacje ogólne:

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu platformy https://ezamowienia.gov.pl/, oraz poczty elektronicznej m.debowska@gminawierzbno.pl. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy https://ezamowienia.gov.pl/

- Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy https://ezamowienia.gov.pl/, określone w Regulaminie platformy https://ezamowienia.gov.pl/ oraz zobowiązuje się korzystając z platformy https://ezamowienia.gov.pl/ przestrzegać postanowień tego regulaminu.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania przez platformę https://ezamowienia.gov.pl/.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2452).

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

- Złożenie oferty/wniosku.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożenie oferty odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3. Wykonawca przygotowuje ofertę bez interaktywnego „Formularza ofertowego".

4. Wykonawca powinien pobrać druk „Formularz ofertowy", zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim  rodzajem podpisu elektronicznego, tj. podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę". Zapisany „Formularz ofertowy" należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola („przeciągnij" i „upuść") służące do dodawania plików.

6. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty" w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty"). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę") wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

UWAGA: W przypadku pojawienia się komunikatu „Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik XYZ nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie” należy kliknąć przycisk „Tak, chcę kontynuować”.

7. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa". Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę".

8. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę" dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

9. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski".

10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca

wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski" używając przycisku „Wycofaj ofertę".

12. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

# XV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- Magdalena Dębowska, tel. 25 792 44 95   - sprawy dot. postępowania

m.debowska@gminawierzbno.pl

- Renata Sasim, tel. 25 792 44 95 m.sasim@gminawierzbno.pl  – sprawy dokumentacji technicznej, projektowej.

Z w/w osobami kontaktować należy się w godzinach od 8.00 do 15.00.

# XVI. Wymagania dotyczące wadium

      - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 120 000 zł, słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł.

      - Wykonawca wnosi wadium w:

  - pieniądzu,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).

      - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego: Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie Oddział w Wierzbnie 79 9236 0008 0390 0853 2000 0220 
z dopiskiem „Wadium – IZP.271.6.2023. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbno”.

Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

      - Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna, tj. w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione ze strony                                                gwaranta/ poręczyciela przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej eZamawiający.

      - Wadium we wszystkich dopuszczonych formach wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

      - Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje, że oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.

      - Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z art. 98 ustawy PZP.

# XVII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

# XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty

- Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do składania oferty na Platformie Zakupowej eZamawiający, zapoznał się z Instrukcją.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem postępowania.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  - Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie  z załącznikiem nr 2 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składane jest przez Wykonawcę wykazującego spełnienie warunku,

  - Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w dziale X SWZ,

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz  z zobowiązaniem składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  z postępowania tego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,

  - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się  o zamówienie przez Wykonawców.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze i wymogami ustawowymi.

- Jeżeli ofertę podpisuje osoba / osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, to muszą posiadać stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz  z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ, bądź zawierać wszystkie dane wymienione we wzorze oferty. Wykonawca jest zobowiązany do podania prawidłowych danych adresowych Wykonawcy wynikających z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG). Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki - druki do SWZ - stanowią wyłącznie propozycje co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej SWZ oraz będą podpisane przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentacji w obrocie gospodarczym Wykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

# XIX. Sposób oraz termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej eZamawiający do dnia 27 marca 2023 r. do godz. 12.00.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może wycofać ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY” należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie

„Wycofaj ofertę”,

- Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej złożenia na Platformie Zakupowej eZamawiający.

- Korzystnie z Platformy Zakupowej eZamawiający jest dla Wykonawcy bezpłatne.

# XX. Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu Platformy Zakupowej eZamawiający  w dniu

27.03.2023 r. godz. 12:30.

- W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# XXI. Sposób obliczania ceny

- Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 w sposób następujący:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

- Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ustawy 
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 poz. 178) wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W tak rozumianej cenie, uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:

1)	poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Wzór Formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie 
o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

### XXII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- Cena (C) – waga kryterium 100%;

- Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

# XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.     (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia.

- Kwota, zabezpieczenia jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

# XXIV. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany

      - Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

      - Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we wzorze Umowy.

      - Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

# XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

  - 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

  - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

# XXVI.   Prowadzenie procedury wraz z negocjacjami

- Zamawiający zgodnie z art. 275 pkt 2 PZP przewiduje prowadzenie negocjacji w celu ulepszenia treści oferty, która podlegać będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert dodatkowych.

- Negocjacje o których mowa powyżej nie będą mogły prowadzić do zmiany treści SWZ oraz będą dotyczyły wyłącznie tych elementów oferty, które podlegać będą w ramach kryteriów oceny ofert.

- Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert: Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny ofert opisane w pkt XVII. Maksymalna liczba wykonawców, których zamawiający zaprosi do negocjacji ofert: wynosi 3 (trzy).

- Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.

- Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, liczba złożonych przez Wykonawców ofert niepodlegających odrzuceniu, będzie mniejsza niż trzy Zamawiający będzie kontynuował postępowanie.

- Jeżeli Zamawiający uzna po otwarciu ofert, że nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w ramach kryteriów oceny oferty.

- Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożą oferty, o Wykonawcach:

  - których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;

  - których oferty zostały odrzucone;

  - którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji w przypadku o którym mowa w art. 288 ust 1 Pzp;

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce i termin negocjacji oraz sposób prowadzenia negocjacji wraz z kryteriami oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia ofert.

- Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny.

- Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostaną odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.

- Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.

- Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę dodatkową, która zawierć będzie nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie będzie mogła być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlegać będzie odrzuceniu. Ofertę dodatkową należy złożyć za pośrednictwem platformy https://ezamowienia.gov.pl/ , pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w  postaci elektronicznej opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

# XXVII.   Wykaz załączników do SWZ

Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3. Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 4. Wykaz osób

Załącznik nr 5. Oświadczenie wykonawcy/grupa kapitałowa

Załącznik nr 6. Oświadczenie wykonawcy – podstawy wykluczenia

Załącznik nr 7. Projekt umowy

Załącznik nr 8. Zobowiązanie – udostępnienie zasobów

Załącznik nr 9. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik Nr 10. Projekty i przedmiary

Dotyczy w szczególności SWZ lub OPiW.